## Slide 1
Модуль D 1: Планирование рабочего процесса
Команда «Умельцы»

## Slide 2
Ремонтно-отделочные работы будут актуальны для следующих клиентов:
частные физические лица, желающие провести профессиональный ремонт и отделку
индивидуальные предприниматели мелких и средних торговых точек;
компании, выполняющие строительство жилого фонда
юридические лица: организации и предприятия различных форм собственности

## Slide 3
Рабочий процесс в новостройке
установка сантехнических труб;
электрическая проводка;
укладка теплых полов;
стяжка пола;
выравнивание стен;
установка натяжных потолков.
1
2
3
4
5
6

## Slide 4
План выполняемых работ
1 ЭТАП | Сроки реализации
Составление технического проекта | 1 день
Подготовка к ремонту Демонтажные работы, в том числе стен и перегородок | 1 день
Электрика. Укладка новых проводов и кабелей | 1 день
Выравнивание стен | 1 день
Гидроизоляция и стяжка пола | 1-2 дня
Выравнивание оконных откосов | 1 день
2 ЭТАП | Сроки реализации
Разводка напорных труб и канализации | 2 - 4 дня
Сборка электрощита и распаек | 1 день
Устройство системы вентиляции | 1 день
Плиточные работы (укладка плитки, мозаики, камня) | индивидуально для каждого клиента
3 ЭТАП | Сроки реализации
Устройство натяжных потолков | 2-3 дня
Чистовое выравнивание полов | 1 день
Установка розеток и выключателей Малярные работы по откосам | 1 день
4 ЭТАП | Сроки реализации
Финишная отделка стен (поклейка обоев, покраска стен) | индивидуально для каждого клиента
Подключение сложных электроприборов | 1-2 дня
Установка сантехнических приборов | 1-2 дня
Уборка объекта | 1 день
СДАЧА ОБЪЕКТА | 

## Slide 5
Спектр дополнительных услуг
Установка окон
Настил напольного покрытия из ламинированного паркета (с прокладкой подложки)
Устройство элементов декора и нестандартных конструкций из ГКЛ/ГВЛ (гипсокартон/гипсоволокно)
Работа с металлическими дверьми
Вывоз строительного мусора и другие дополнительные услуги.

## Slide 6
Поставщики материалов и оборудования
EnSol - Производитель литий - ионных аккумуляторов
Техник – Профессиональный электроинструмент
Компания Холиколорс - специализируется на продаже малярного производителей.
Berger - Поставщик ручного инструмента.
Kern (Керн) - Производитель профессионального строительного инструмента.
SnabWay - официальный дилер российских заводов ведущих мировых производителей строительных и отделочных материалов.
Werkman – Крепежные технологии для инженерных систем.
PAX - Поставщик клеевых материалов Henkel.
HAYAT - Производитель профессиональных гигиенических товаров.

## Slide 7: Методы планирования
1
2
3
Расчётно-аналитический метод
Метод оптимизации плановых решений
Нормативный метод

## Slide 8
Директор
Рабочие
Бригады
Бухгалтер
Менеджер по продажам
Рисунок - Организационная структура
ремонтно-отделочной компании

## Slide 9
График деятельности по организации работы компании по ремонту и отделке (диаграмма Гантта)
Chart: 
| Оформление ИП, постановка на учёт в НО | Получение разрешения СЭС | Получение разрешения Госпожнадзора | Подготовка помещения | Заказ оборудования для ремонта и отделки | Покупка техники | Найм персонала | Покупка расходных материалов для работы | Устрановка вывески | Установка баннера | Реклама в печати | Реклама в социальных сетях | Запуск работы информационного сайта
 | 44075 | 44090 | 44090 | 44090 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 | 44075 | 44137 | 44075 | 44075 | 44167
 | 15 | 17 | 29 | 22 | 30 | 30 | 30 | 61 | 30 | 30 | 92 | 92 | 8

## Slide 10
Негативные факторы влияния на бизнес компании
1
зависимость от поставщиков;
2
снижение цен у конкурентов;
3
рост цен на инструменты и материалы и другое.

## Slide 11
Мероприятия антикризисного плана
последующее привлечение инвестиций;
оптимизация отношений с заказчиками и поставщиками;
реализации программы повышения операционной эффективности.

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!