Отчет по целевым взносам СНТ «Мечта» за 2019 год.

Приход:

Количество земельных участков в СНТ – 81 по 4 000 рублей = 324 000 – планируемый сбор взносов за 2019 год

Фактический сбор взносов – 320 000 (Собственником одного земельного участка 4 000 рублей переведены на банковский счет СНТ)

Долг членов СНТ по целевым взносам за 2019 год – 4 000

Расход:

- Приобретение и установка 10 фонарей уличного освещения – 94 000

- Производство работ по обустройству дороги от шлагбаума до 30 дачи – 183 240

- Обустройство перекрестка у дачи № 30 – 7 000

- Покупка асфальтной крошки 2 машины – 10 000

(на 2 тупика дачи 21, 23-25 и дачи 47, 49, 51, 53, 55, 57)

- Покупка 1 машины щебня (тупик дачи 21, 23-25) – 14 500

- Покупка 1 машины кирпичного боя (тупик дачи 47, 49, 51, 53, 55, 57) – 11 200

Итого:    319 940

Остаток средств по целевым взносам за 2019 год – 60 рублей